YOL YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

| SÖZLEŞME NO | : | 2026 - 015 |
| --- | --- | --- |
| SÖZLEŞME TÜRÜ | : | Birim Fiyat |
| İŞİN (PROJENİN) ADI | : | İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas OSB Yolları Bitümlü Sıcak Karışım Yol Yapımı İşi |
| YÜKLENİCİ | : | ……………………… |

- Taraflar

- İşbu yapım işleri sözleşmesi (“Sözleşme”); Hamzabey OSB Mahallesi 1. Caddesi No:9 İNEGÖL / BURSA adresinde mukim İNEGÖL MOBİLYA VE AĞAÇ İŞLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (Bundan sonra “İMOSAB” olarak anılacaktır.) ile …………………………………………. adresinde mukim …………………………… (Bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır.) arasında, aşağıdaki şartlar altında …./…./…. tarihinde (“İmza Tarihi”) imzalanmıştır.

- Bundan böyle İMOSAB ve Yüklenici ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

- İMOSAB ’ın

| a) | Unvanı | : | İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi |
| --- | --- | --- | --- |
| d) | Vergi Dairesi | : | İNEGÖL VD |
| e) | Vergi Kimlik No | : | 478 048 9140 |
| f) | Tebligata Esas Adres | : | Hamzabey OSB Mahallesi 1. Caddesi No:9 İNEGÖL / BURSA |
| g) | Telefon numarası | : | 0 224 715 23 94 |
| i) | Bildirime esas KEP adresi | : | inegolmobilyaosb@hs01.kep.tr |

- Yüklenici ’nin

| a) | Ticaret Unvanı | : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | Ticaret Sicil Müdürlüğü | : |  |
| c) | Sicil Numarası | : |  |
| d) | Vergi Dairesi | : |  |
| e) | Vergi Kimlik No | : |  |
| f) | Tebligata Esas Adres | : |  |
| g) | Telefon numarası | : |  |
| i) | Bildirime esas KEP adresi | : |  |

- Taraflar yukarıda 1.3 ve 1.4. maddelerde belirtilen adreslerini birbirlerinin tebligat adresi olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki her türlü bildirimi yazılı olarak işbu Sözleşme’nin 1.3 ve 1.4. maddelerinde belirtilen tebligat adreslerine iadeli taahhütlü posta, kayıtlı elektronik posta veya noter marifeti ile gönderecek veya teslim alan Taraf’ın gönderilen bildirimi teslim almaya yetkili personeli tarafından teslim alındığına dair imzalı teslim-tesellüm tutanağı mukabilinde elden teslim edecektir. Elden teslimler, aynı adreste teslim edilecek, teslim alan Taraf’ın gönderilen bildirimi teslim almaya yetkili personeli tarafından imzalanmış teslim-tesellüm tutanağının tutulması mukabilinde evrakın aslı resmen bildirilmiş sayılacaktır. Taraflar’ın tebligat adresinde değişiklik olması halinde, değişikliği müteakip en fazla beş (5) gün içinde söz konusu değişiklik işbu maddede belirtilen usule uygun şekilde karşı Taraf’a tebliğ edilmedikçe işbu maddede belirtilen adrese yapılacak bildirim, ilgili Taraf’a yapılmış sayılır.

- Sözleşme’nin Kapsamı

Sözleşme’nin konusu; İMOSAB’ın yer teslim tutanağı ile teslim ettiği iş yerindeki (“İş Yeri”) İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas OSB Yolları Bitümlü Sıcak Karışım Yol Yapımı İşlerinin (“İş(ler)”) Sözleşme ile Sözleşme’nin 3. maddesinde sayılan eklere (“İhale Dokümanları”) ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan anayasa, uluslararası sözleşme, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, kararname, tebliğ, sirküler, genelge, mahkeme kararı, hakem kararı, tedbir kararı, idari nitelikli herhangi bir karar, sözleşme, şartname veya diğer benzeri her türlü idari veya adli karar ve tasarruflar dahil olmak üzere tüm resmi düzenlemeler ve bu düzenlemelerde yapılacak tüm değişikliklere (“Mevzuat”) uygun şekilde Yüklenici tarafından yapılmasıdır.

- Sözleşme’nin Ekleri, Yorum ve Öncelik Sırası

  - İhale Dokümanları, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olup, Sözleşme ve eklerinin öncelik sırası aşağıdaki gibi olacaktır ve bunlar arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlık, zıtlık, mükerrer düzenleme ve/veya çelişki durumunda aşağıdaki sıra esas alınacaktır. Bundan da bir netice alınamaması durumunda İhale Dokümanları arasında uyuşmazlık İMOSAB tarafından açıklığa kavuşturulacak ve İMOSAB’ın kararı taraflar için bağlayıcı olacaktır.

EKLER;

- Yapılacak İşlerin Birim Fiyat Tarifleri

- Teknik Şartnameler, Projeler vb.

- Yapım İşleri Genel Şartnamesi

- Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği

- İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmesi

- Yüklenicinin Noter Onaylı İmza Sirküleri

- Taahhütnameler (Teknik Personel, Makine-Teçhizat, Ödeme)

  - Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

  - Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Bu ekler Sözleşme’nin ayrılmaz bir eki ve tamamlayıcısı olup Taraflar’ı bağlar. Bu ekler ve Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması durumunda işbu Sözleşme hükümleri geçerlidir.

- Tanımlar

Aksi işbu Sözleşmede düzenlenmedikçe, Sözleşme’nin uygulanmasında ilgili Mevzuat ve İhale Dokümanlarında yer alan tanımlar geçerlidir.

- Sözleşme Süresi, İş’e Başlama ve İş Bitirme Tarihi

- Sözleşme Süresi imza tarihinden itibaren …. /…. / …….. tarihine kadardır.

- Sözleşme dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) gündür.

- İş’e başlama tarihi, Sözleşme’nin imzalandığı tarihtir. Yüklenici; Sözleşme kapsamındaki İşler’i, İMOSAB tarafından onaylanmış İş Programı’nda (aşağıda tanımlandığı şekilde) belirtilen tarihlerde Şartnamesi’ne sözleşme kapsamında belirtilen esaslara uygun olacak şekilde geçici kabule ve kesin kabule hazır hale getirecektir.

- Sözleşme’nin imzalanmasına müteakip Yüklenici tarafından ilgili Mevzuat uyarınca yapılması gerekiyor ise, Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) iş yeri açılışı yapılacak ve SGK iş yeri açılışından önce İş Yeri’nin bulunduğu alanda (“Saha”) imalata başlanılmayacaktır. Yüklenici ayrıca, İmza Tarihi’nden sonra yer teslim tarihinde taahhüdü altındaki İş’in, yeri ve konusunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili bölge müdürlüğüne ve SGK’ya bildirmekle yükümlüdür. Yüklenici, bu bildirimle ilgili olarak İMOSAB’a da bilgi verecektir.

- İş Yeri’nde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günleri gösteren tarih aralıkları aşağıda belirtilmiştir:

| İş Yeri’nin Bulunduğu İl | Çalışmaya Uygun Olmayan Tarih Aralığı | Süre |
| --- | --- | --- |
| BURSA | 25 Aralık – 5 Mart | 70 TAKVİM GÜNÜ |

İMOSAB Yüklenici’den teknik şartları yerine getirerek İş’i tamamlaması için bu devre içinde de çalışmasını isteyebilir. Yüklenici, İMOSAB’ın bu yöndeki talebini teslim almasını müteakip İş’i, Sözleşme ve eklerine uygun olacak şekilde ifa edecektir.

- İş’in süresi takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın iklim şartları sebebiyle çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. Zorunlu nedenlerle ertesi seneye sâri hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre imalat cinsine göre dikkate alınır.

- Yüklenici’ye verilen İşler’in kısmi kabulü yapılmasının mümkün olduğu hallerde ve İş’in erken bitirilmesi halinde, İMOSAB İş’in bitim tarihini beklemeksizin sözleşme kapsamındaki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.

- Sözleşme Bedeli

  - İşbu Sözleşme dahilinde gerçekleştirilecek İş’e ait toplam bedel; İhale Dokümanlarında yer alan teknik şartnamelere ve  birim fiyat tariflerine uygun olarak her bir iş kalemi için ve iş’in yapımı sırasında ortaya çıkabilecek yeni her bir iş kalemi için de geçerli olacak olan, Yüklenici tarafından teklif edilen toplam, Katma Değer Vergisi (“KDV”) hariç [… … … … … … … …]   TL’dir. (“Sözleşme Bedeli”).uygun olarak Yüklenici tarafından teklif edilen toplam, Katma Değer Vergisi (“KDV”) hariç ……….. TL (……….. TL)’dir. (“Sözleşme Bedeli”).

  - Sözleşmede aksi öngörülen durumlar haricinde Yüklenici, İMOSAB’ın işbu maddede yer alan ödeme yükümlülüğü dışında Yüklenici’ye ve/veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir nam altında ödeme yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  - Sözleşmede aksi öngörülen durumlar haricinde, fiyat farkı hesap şekli dışında Yüklenici, işbu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra Mevzuat sebebiyle ve/veya herhangi bir sebeple işbu Sözleşme’den kaynaklanan gider kalemlerinde artış olması ya da benzer gider kalemlerinin oluşması hallerinde, işbu madde kapsamında belirlenecek olan Sözleşme Bedeli’nin bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiğini ve Sözleşme Bedeli’nde hiçbir değişiklik yapılmayacağını ve İmza Tarihi’nden sonra gerek esas taahhüt süresi içinde gerekse Mücbir Sebep’lerden dolayı uzatılan süre içinde işbu Sözleşme ile üstlendiği taahhüdün tamamen ifasına kadar vergilere zam yapılması veya yeni vergiler konulması, fiyatların yükselmesi gibi nedenler ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir nedenle, İMOSAB’tan her ne nam altında olursa olsun, hiçbir bedel, ödeme ve/veya ücret dahil herhangi bir talepte bulunmayacağını, fiyat farkı hesabının makul ve piyasa koşullarına uygun olduğunu, sözleşmede belirlenen fiyat farkı uygulaması dışında hiçbir koşulda uyarlama talep edilemeyeceğini gayrikabili rücu surette kabul, beyan ve taahhüt eder.

  - Sözleşme’de aksi öngörülen durumlar haricinde Yüklenici, Sözleşme Bedeli’ni teklif ederken, basiretli tacir sıfatı ile ekonomik gelişmeleri de göz önüne aldığını ve dolayısıyla fiyatlar konusunda Borçlar Hukuku anlamında bir öngörülmezlik talebi ile itirazda bulunmayacağını; ifa imkansızlığı veya aşırı ifa güçlüğü nedeniyle yürürlükteki Mevzuat doğrultusunda hiçbir şekilde Sözleşme Bedeli’nde uygulanacak fiyat farkı hesabı dışında uyarlama talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  - Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işler için fiyat farkı verilecektir.

  - Fiyat farkı; iş programının gerisinde kalınması durumunda İş programı ile Mevcut ilerleyişten hangisi daha düşükse o rakam üzerinden ödenir. Fiyat Farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.

F = An x 0,20 x [(Yn/Yo)-1]

Yukarıdaki Formülde Uygulanacak Ağırlık Oranını Temsil Eden Sabit Katsayılar ;

An : Üstyapı İşleri İmalat tutarı. ( Kazı İşleri ve Çeşitli İşler İmalat Tutarları Fiyat Farkı ödemesinde dikkate alınmayacaktır.)

Yo, Yn: Katı ve sıvı yakıtlar için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Kısım, Bölüm ve Gruplar Tablosunun 19.2 numaralı  “Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri” sütunundaki sayıyı kasteder.

Formüldeki temel endeksler ( 0 ) ve güncel endeksler ( n ) olarak belirtilmiştir.

Fiyat farkı hesabında ve uygulamasında belirtilen esaslar dışında kalan tüm konular için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre uygulama yapılacaktır.

- Sözleşme Bedeli ’ne Dahil Olan Giderler

  - Yüklenici,  damga vergisi hariç Sözleşme ’den ve İş’in tatbikatından doğacak her türlü vergi, resim, harç, çeşitli fonlar, sigorta primlerini, Sözleşme konusu İş’in ifası ile ilgili Yüklenici tarafından üçüncü kişilerle imzalanacak her türlü sair anlaşmaların damga vergileri de dâhil ve kısaca her ne suret ve sebeple olursa olsun (veya her ne nam altında bulunursa bulunsun) işbu Sözleşme kapsamında İMOSAB tarafından verilecek olan her türlü işin gerektirdiği her türlü işçiliğin, malzemenin ve İş’in gereğini yerine getirmek amacı ile gerçekleştirilecek tüm masraflar ve Sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta gideri ve benzeri genel giderleri süresinde, tam ve gereği gibi ödeyeceğini ve tüm bu tutarların Sözleşme Bedeli’ ne dahil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  - Söz konusu ödemelerin Yüklenici tarafından süresi içinde tam ve gereği gibi yapılmaması neticesinde İMOSAB’ın masrafların tamamı ile birlikte süresinde tam ve gereği gibi ödeme yapılmaması yüzünden doğabilecek ikmalen, re’sen veya idarece tarhiyat konusu vergiler ile gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları dahil her türlü cezanın tamamını veya bir kısmını ödemek zorunda kalması durumunda, İMOSAB ödediği tutarın tamamını Yüklenici’ ye ayrıca fatura edebilir veya Yüklenici’ ye yapacağı ödemelerden mahsup edebilir. Söz konusu ödemelerin Yüklenici’ ye yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi halinde söz konusu ödemelerin İMOSAB tarafından yapılan ödeme tutarını karşılamaması halinde, İMOSAB’ın, Yüklenici’ ye bakiye tutar için ayrıca fatura düzenlemek suretiyle tahsilat yapma hakkı mahfuzdur.

  - 21.03.2018 tarih ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin (j) bendine istinaden, mevzuat uyarınca iş kapsamında KDV istisna belgesi alınması durumunda yükleniciye KDV ödenmeyecektir.

  - İş’in yıllara sari olması durumunda Hakediş Belgesi’ne (aşağıda tanımlandığı şekilde) istinaden düzenlenecek fatura tutarı üzerinden hesaplanacak yürürlükteki Mevzuat’ ta belirtilen yasal stopaj oranı tutarı Yüklenici adına vergi dairesine İMOSAB tarafından yatırılacak ve işbu tutar Yüklenici’ ye İMOSAB tarafından yapılacak ödemelerden mahsup edilecektir.

- Faturalandırma ve Ödeme

  - Avans ödemesi yapılmayacaktır.

  - Yüklenici’ye yapılacak ödemeler, İMOSAB tarafından onaylanacak Hakediş Belgeleri uyarınca yapılacaktır Yüklenici, İMOSAB Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak önceki takvim ayında gerçekleştirilen İşler’e ilişkin olarak her ayın ilk yedi (7) takvim günü içinde hazırlanacak olan bir hakediş belgesi taslağı (“Hakediş Belgesi/Belgeleri”) sunmak suretiyle, Sözleşme’nin 8.5. maddesine uygun olarak ödeme için başvuruda bulunacaktır. Her aşamada sağlanan ilerlemenin önceki takvim ayının son günü itibarıyla toplam değeri Sözleşme’nin 6.1. maddesinde belirtilen birim fiyatlara uygun olarak hesaplanacaktır

  - Hakediş Belgesi’ne istinaden İMOSAB tarafından ödenecek tutar  (i) Sözleşme’nin 20. maddesi uyarınca yapılacak nakit teminat kesintisi ve (ii) varsa, işbu Sözleşme uyarınca yapılacak diğer kesintiler dikkate alınmak suretiyle hesaplanacaktır.

  - Yüklenici, İMOSAB tarafından onaylanan tutar için bir fatura düzenleyecektir ve İMOSAB söz konusu tutarı ilgili faturanın alındığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde Yüklenici’ye ödeyecektir.

  - Yüklenici’ye yapılan ödemeler İş’in bir kısmının veya tamamının Yüklenici tarafından tam olarak yapıldığına karine teşkil etmez veya Yüklenici’yi, istenen şartlara uygun olarak İş’i ifa etme yükümlülüğünden kurtarmaz.

  - İMOSAB, Yüklenici’nin İMOSAB’a borçlu olduğu tüm tutarları, İMOSAB’ın işbu Sözleşme uyarınca Yüklenici’ye borçlu olduğu tüm tutarlardan takas ve/veya mahsup etme hakkına sahiptir.

  - Fatura ve Hakediş Belgesi, İMOSAB’a düzenlenecek ve İMOSAB’ın Muhasebe ve Finans Birimine teslim edilecektir.

  - Yüklenici aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca Sözleşme’ye uygun olarak düzenlenecek Hakediş Belgesi’nin ekinde İMOSAB’a teslim etmek zorundadır. Bu bilgi ve belgeler İMOSAB’a sunulmadıkça Yüklenici’nin hakediş bedelleri ödenmez, Teminatlar’ı iade edilmez. Bu durumda Yüklenici hiçbir şekilde faiz, gecikme bedeli, tazminat vb. ad altında bir talepte bulunamaz.

- SGK iş yeri bildirgesi,

- Yüklenici’nin veya İMOSAB tarafından Yüklenici’nin Alt Yüklenici (aşağıda tanımlandığı şekilde) çalıştırılmasına izin verildiği hallerde Alt Yükleniciler’inin işçilerine ait SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri,

- Yüklenici’nin veya İMOSAB tarafından Yüklenici’nin Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verildiği hallerde Alt Yükleniciler’inin işçilerine ait, işçiler tarafından imzalanmış aylık puantajları, ücret bordroları (eksik gün çalışmalarını gösterir ekleri ile birlikte) ve banka ödeme dekontları (orijinal),

- Yüklenici’nin veya İMOSAB tarafından Yüklenici’nin Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verildiği hallerde Alt Yükleniciler’inin işçilerine ait her türlü yasal beyan ve bildirgeler ile birlikte SGK aylık prim bildirgeleri ve ödeme dekontları,

- Yüklenici’nin veya İMOSAB tarafından Yüklenici’nin Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verildiği hallerde Alt Yükleniciler’inin işçilerine ait, işten ayrılış nedenlerinin gösterir orijinal belgeler (istifa dilekçesi, iş sözleşmesinin İMOSAB tarafından fesih edilmesi halinde fesih nedenini gösterir belgeler),

- Yüklenici’nin veya İMOSAB tarafından Yüklenici’nin Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verildiği hallerde Alt Yükleniciler’inin işçilerine ait iş sözleşmesinin işçi tarafından fesih edilmemesi halinde kıdem ve ihbar tazminatı bordroları ve ödeme belgelerinin orijinalleri (İhbar önelinin kullandırılması durumunda kanunlara ve Yargıtay kararlarına uygun olarak kullandırılmış ihbar önellerine ait ispat edici belgeler),

- İşçi tarafından verilen ibranamenin orijinali (İbraname, İMOSAB, Yüklenici ve varsa Alt Yüklenici’yi ibra edecek şekilde alınmalıdır),

- Yüklenici’nin veya İMOSAB tarafından Yüklenici’nin Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verildiği hallerde Alt Yükleniciler’inin işçilerinden herhangi birinin işçilik alacağı olduğunu İMOSAB’e bildirmesi halinde, işçi ve İMOSAB arasında düzenlenmiş sulh protokolü, ödeme belgesi ve ortaya çıkan yeni durumla ilgili ibranamenin orijinali (İbraname, İMOSAB, Yüklenici ve varsa Alt Yüklenici’yi ibra edecek şekilde alınmalıdır),

  - İMOSAB, bu Sözleşme’den veya bu Sözleşme dışında İMOSAB nezdinde Yüklenici’nin gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmekte olduğu diğer sözleşme ve işlerden doğan, gider vergileri dâhil Yüklenici’den olan her türlü alacağını, T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle herhangi bir ihtar veya tebligata lüzum kalmadan Yüklenici’nin, İMOSAB nezdinde doğmuş ve doğacak tüm hak, alacak ve Teminatlar’ından tevkif ve tahsil hakkına sahiptir.

  - Hakediş Belgeleri ile yapılan bütün ödemeler geçici nitelikte olup Hakediş Belgesi ile fazla ödeme yapıldığının anlaşılması hallerinde, Yüklenici, bu paraları ayrıca uyarı ve hüküm almaya gerek kalmadan, ödeme tarihinden itibaren on beş (15) takvim günü içinde İMOSAB’a iade etmek zorundadır. Aksi halde bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren T.C. Merkez Bankasınca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle İMOSAB’ın her türlü alacağı hesap edilerek Yüklenici’nin İMOSAB nezdindeki bütün alacaklarından, bunların karşılamaması durumunda bu İş için alınan Teminatlar’ından tahsil edilir.

  - Her bir Hakediş Belgesi’nde;

- Yüklenici, söz konusu İş’le ilgili çalıştırdığı personellerin bir önceki hakediş dönemine ait, maaşlarının ve her türlük işçilik ve hakediş alacakları, iş kazasına ilişkin tazminat alacaklarının ödendiğini gösterir belgeleri (banka tarafından onaylanan personel isim ve ödemeye esas kesintisiz net ücretlerinin yer aldığı liste veya banka ekstresi ve banka dekontu ile belgelendirilmesi) Hakediş Belgesi ekinde ibraz etmek zorundadır. Bu Sözleşme’den doğan ilk Hakediş Belgesi’nin hazırlanması sırasında yukarıda bahsi geçen işçi ücret ödeme belgeleri aranmaz.

- Yüklenici’nin, söz konusu İş’le ilgili çalıştırdığı personellerin, bir önceki hakediş dönemine veya herhangi bir aya ait maaşlarını ve SGK aylık primlerinin ödemediğinin veya eksik ödediğinin tespiti halinde, bu borç tutarı hakedişten kesilerek Yüklenici adına ilgili işçilere İMOSAB tarafından ödenebilir. Ödenen tutarlar Yüklenici’ye fatura edilir. Böyle bir ödeme yapılması halinde Yüklenici hiçbir itirazda bulunamaz. Aynı anda, Yüklenici’ye, bir sonraki hakediş döneminde bu durumun tekerrürü halinde İMOSAB, diğer akdi ve hukuki haklarının yanı sıra, Sözleşme’den doğan fesih hakkını kullanacağı hususunu ihtar eder. Yüklenici, bir sonraki hakediş döneminde sıra, Sözleşme’den çalıştırdığı personelin maaşlarını ödemez veya eksik öder ise, ayrıca protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın, İMOSAB diğer akdi ve hukuki haklarının yanı sıra, Sözleşme’den doğan fesih hakkını kullanabilir.

- Yüklenici tarafından, SGK ve vergi dairesinden alınan Yüklenici’nin borç bilgilerini içeren orijinal yazı bulunacaktır.

- Hakedişin veya Teminatlar’ın ilgili borcu kapatmaya yetmemesi halinde, İMOSAB, Yüklenici’den kalan borcunu, on (10) gün içerisinde kapatması hususunda yazılı ihtarda bulunur.

- Yüklenici ilgili borcunu, ihtarın tebliğinden itibaren on (10) gün içerisinde kapatmaz veya kapatsa bile bir sonraki istihkak döneminde aynı durumun tekerrürü ve SGK prim borcunun Yüklenici tarafından taksitlendirilmesi halinde, İMOSAB diğer akdi ve hukuki haklarının yanı sıra, Sözleşme’den doğan fesih hakkını kullanabilir.

  - Yüklenici’nin icra dairesine ya da kamu idaresine borcunun bulunması durumunda:

- İMOSAB kendisine tebliğ edilen birinci haciz ihbarnamesi veya haciz bildirimi nedeniyle, Yüklenici’nin istihkakı var ise, borca yeter kısmı ilgili icra dosyasına gönderilir.

- İMOSAB, Yüklenici’ye icra takibine ilişkin haczin kaldırılmasını ihtar eder. Yüklenici ihtarnamenin kendisine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde haczi kaldırmaz veya aynı durum tekerrür ederse, İMOSAB Sözleşme’den doğan fesih hakkını kullanabilir.

  - Yüklenici tarafından hazırlanan hakedişteki bir kalem veya kısım üzerinde ihtilaf olduğu veya İMOSAB tarafından anlaşılmayan bir husus bulunduğu takdirde hakedişin ihtilaflı veya anlaşılmayan kısmı dışında kalan kalemler işbu Sözleşme’nin 8. maddesi hükümlerine göre ödenir. Hakedişin tutulan kısmı, ihtilafın ortadan kalkmasını takiben işbu Sözleşme’nin 8. maddesi hükümlerine göre ödenir. Yüklenici, tutulan kısım için hiçbir faiz, zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

  - Yapılacak ödemelerde Yüklenici, Sözleşme’de öngörülen sürelere uymayı önceden kabul eder. İMOSAB tarafından yapılacak ödemelerde bir gecikme olursa; bu gecikme nedeniyle Yüklenici, faiz, gecikme cezası vb. talebinde bulunamaz.

- Yer Teslimi

  - Yüklenici’nin, İmza Tarihi’nin müteakip 7 (yedi) takvim günü içinde yapacağı yazılı talep üzerine İMOSAB tarafından, talep tarihinden itibaren 7 (yedi) takvim günü içerisinde işbu maddeye uygun olarak yer teslimi yapılır. Yer teslim tarihinde İMOSAB temsilcileri ve Yüklenici’nin kendisi veya usulüne uygun yazılı olarak yetkilendirdiği kişinin katılımıyla, yer teslim tutanağı düzenlenir. Yer teslim tutanağında işin geçici kabule hazır hale geleceği ve geçici kabulünün yapılacağı tarihler ayrı ayrı belirtilir.

  - Yüklenici saptanan günde yer teslimi yapılacak mahalde bulunmaz veya usulüne uygun yetkili kılınmış vekilini bulundurmazsa İMOSAB’ın bu iş için gönderdiği elemanların ücret, yolluk, taşıt ve zaruri giderleri Yüklenici’den tahsil olunur. Üç  (3) iş günü sonra ikinci defa Yüklenici veya usulüne uygun yetkili kılınmış vekili hazır bulunmazsa İMOSAB Sözleşme’yi feshetmeye ve Teminatlar’ı gelir kaydetmeye yetkilidir

  - Teslim tutanağının düzenlendiği tarih, yer teslim tarihi olarak kabul edilir.,

- İş Programı

  - Yüklenici, İmza Tarihi’nden itibaren on (10) gün içinde, İMOSAB tarafından verilen örneklere uygun hazırlayacağı ayrıntılı iş programını (“İş Programı”) onaylanmak üzere İMOSAB Bölge Müdürlüğüne teslim edecektir. Yüklenici’nin on (10) gün içerisinde İş Programı’nı hazırlayarak İMOSAB’a onaylattırmadığı durumlarda, İş Programı İMOSAB tarafından tek taraflı olarak yapılır. Yüklenici, bu şekilde yapılan ve kendisine verilen İş Programı’na uymak zorundadır.

  - İş Programı, Yüklenici tarafından İMOSAB’a sunulduktan sonra İMOSAB tarafından talep değişiklikler Yüklenici tarafından derhal yerine getirilecek ve İMOSAB taleplerine uygun olarak yenilenmiş olan İş Programı İMOSAB tarafından onaylanacaktır. Yüklenici, Sözleşme konusu İş’i işbu maddeye uygun olarak onaylanmış olan İş Programı’nda yer alan sürelere uygun olarak yerine getirecektir.

  - Aksi belirtilmedikçe, İş Programı’nda (a) Yüklenici’nin, İşler’in her bir önemli aşamasının zamanlaması dahil olmak üzere İşler’i yürütmeyi planladığı düzen ve bunların başlangıç ve tamamlama tarihleri; (b) Sözleşme’de belirtilmiş olan (varsa) denetimler ile testlerin sıraları ve zamanları ve (c) İş’in yapımında Yüklenici’nin uygulamayı öngördüğü yöntemler ile belli başlı adımların genel açıklamaları ile Yüklenici’nin her bir önemli aşama için İş Yeri’nde bulunması gereken personelinin sınıflarına ve ekipmanlarının tiplerine ilişkin açıklamalar bulunacaktır.

  - İMOSAB, yer tesliminde belirlenen ve yapılması acil olan İşler’i yer teslim tutanağının imzalandığı tarihten başlamak üzere, (gerekli olduğu durumlarda kamu kurumlarından izin alınmak şartıyla) yapılmasını isteyebilir. Bunun dışında kalan İşler için resmi kamu ve kuruluşlarından izin almak gerekiyorsa, gerekli izinler alınmadan Saha’da herhangi bir İş’e başlanılmayacaktır. Başlanması durumunda her türlü sorumluluk Yüklenici’ye aittir.

  - İş Programı’nın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda İMOSAB Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

11.	Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi, İş’in Tasfiyesi ve Birim Fiyat Tespiti

  - Sözleşme kapsamında verilen İşler’e ilave olarak süre verilebilir. İMOSAB Sözleşme kapsamında eksik iş verebilir. Yüklenici bu durumu şartsız olarak kabul eder.

  - Sözleşme konusu İş için verilen fiyatlar, İş’in yapımı sırasında uygulama projesinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanan İş kalemlerindeki miktar artışı ya da azalışı ile İş’in devamı sırasında süre artışının meydana gelmesi halinde de aynen geçerlidir.

  - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve İş’in tasfiyesi ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

  - Mücbir Sebep nedeniyle Sözleşme’ye bağlanan İşler ile İş’in devamı sırasında arazi ve zemin etütleri gerektirmesi sebebiyle Sözleşme’ye bağlanan İşler’de, İş’in ifası için İMOSAB’ın gerekli görerek yapılmasını istediği, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bulunmayan İşler karşılıklı mutabakat belirlenecektir.

- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

  - Sözleşme’nin işbu 12. maddesine tabi olmak üzere, İş Programı’ından düzenlenen geçici kabul tarihi aşağıdakilerin doğrudan bir sonucu olarak geciktiyse veya gecikmesi bekleniyorsa, Yüklenici İMOSAB’tan süre uzatımı talep etme hakkına sahip olacaktır.

- Sözleşme’nin 15. maddesinde belirtildiği şekilde bir Mücbir Sebep olayının meydana gelmesi veya

- Sözleşme’nin 11.1. maddesine göre bir ilave işin ortaya çıkması veya

- Yüklenici’nin hiçbir eylemi veya ihmalinin bulunmadığı ve doğrudan İMOSAB’ın Sözleşme’de ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde Sözleşme’nin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirememesi durumunda Yüklenici’ye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenici’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde durum İMOSAB tarafından incelenerek İş’i engelleyici sebeplere ve yapılacak İş’in niteliğine göre İş’in bir kısmına veya tamamına ait süre İMOSAB tarafından kabul edilmesi halinde uzatılır.

  - Süre uzatımını gerektiren nedenlerin birden fazla olması halinde verilecek toplam süre uzatımında, bunların taahhüdün tamamlanmasına tesiri nazara alınır. Ancak, verilecek süre bu nedenlerin meydana getirdiği gecikme sürelerinin izdüşümünden fazla olamaz (Aynı zaman aralığında, süre uzatımı nedenlerinin çakışması halinde yalnız bir tanesi nazarı dikkate alınır).

- Cezalar

  - Sözleşmenin 9.1. maddesine göre yer teslimi yapılan ve yer teslim tutanağında geçici kabule hazır olacağı tarih belirtilen her bir işin Yüklenici kusuru sebebiyle gecikilen (belirtilen tarihte geçici kabule hazır hale getirilemeyen) her takvim günü için, Yüklenici’ nin hakedişinden o işin Yüklenici teklif fiyatları ile bedelinin %0,05 oranında gecikme cezası İMOSAB tarafından kesilecektir.

  - Gecikme cezaları, hakedişlerden Yüklenici’ye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişten karşılanamadığı takdirde Yüklenici’nin Teminatlar’ından veya diğer alacaklarından ayrıca tahsil edilir veya İMOSAB’ın talep etmesi halinde Yüklenici tarafından İMOSAB’a, talebi müteakip derhal ödenir.

  - İşbu Sözleşme’nin Ek-11’inde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği/Çevre Ek Sözleşmesi Taslağı’nda yer alan cezalar da ilgili sözleşme hükümleri çerçevesinde işbu Sözleşme’deki cezalara ek olarak talep edilebilecektir.

  - İş Programında gecikme yaşanması, makine ve teçhizat eksikliğinden kaynaklanıyorsa, her bir gün için belirtilen makine ekipmanı listesinde yer alan birim sayısını sağlayamayan her makine ve teçhizat için, karşılık gelen miktar kadar ceza kesilir ve alacağından mahsup edilir.

Makine Ekipman Ceza Listesi

| CEZA UNSURU | CEZA ÜCRETİ (TL) |  |
| --- | --- | --- |
| 30 ton ve üzeri kapasitede Paletli Ekskavatör- 1 adet | Gün ve Makine Başı | 25.000,00 TL |
| Yükleyici - (1 adet) | Gün ve Makine Başı | 25.000,00 TL |
| Greyder ( 1 Adet ) | Gün ve Makine Başı | 25.000,00 TL |
| Elektronik Duyargalı Finişer ( 2 Adet ) | Gün ve Makine Başı | 30.000,00 TL |
| Demir Bandajlı Silindir ( 3 Adet ) | Gün ve Makine Başı | 20.000,00 TL |
| Lastik Tekerlikli Silindir ( 1 Adet ) | Gün ve Makine Başı | 20.000,00 TL |
| Beton Bordür Finişeri ( 1 Adet ) | Gün ve Makine Başı | 20.000,00 TL |
| Kamyon ( 10 adet ) | Gün ve Makine Başı | 20.000,00 TL |

- Teslim ile Geçici ve Kesin Kabule İlişkin Hususlar

  - Geçici kabul ve kesin kabul işlemleri, teknik şartname hükümlerine göre, teknik şartnamede hüküm bulunmaması durumunda Yapım İşleri Genel Şartnamesi göre ve aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

  - 14.2	İMOSAB Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ne uygun olarak düzenlenecek geçici kabul tutanağından işletmeye alınmasında sakınca görülen eksik İş’lerin tamamlanması veya düzeltilmesi için geçici kabul komisyonu tarafından bir süre öngörülebilir. Geçici kabul komisyonunca öngörülen bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda gecikilen her gün için işbu Sözleşme’nin 13. maddesinde belirtilen cezanın ¼’i (dörtte biri) oranında ceza kesilir. Kesin kabul işleminde de benzer hususlarda aynı hüküm uygulanır.

  - Geçici kabul komisyonunca yapılan muayene sonucunda İş kapsamında yapılan kısımın (“Kısım”), emniyetle çalışabilmesini ve kullanıma açılmasını engelleyen noksan, kusur, özür ve arızanın bulunması ile Kısım’ ın Sözleşme ve İhale Dokümanları’na uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi durumunda, Sözleşme’nin 13. maddesine uygun olarak geçici kabul işlemi yapılmaz ve İMOSAB teknik şartname veya Yapım İşleri Genel Şartnamesi kapsamında geçici kabul tutanağı yerine kabule engel nedenleri kapsayan bir tutanak düzenlenir. Bu durumda kabul komisyonunun yevmiye, yolluk ve taşıt giderleri Yüklenici’den tahsil olunur. Kesin kabul işleminde de benzer hususlarda aynı hüküm uygulanır.

  - İşletmeye açılan Kısım’ da, işletme ve kullanma dışı kusur ve arızalarla, İMOSAB tarafından verilen malzemedeki noksan ve kusurlar dışındaki nedenlerle meydana gelecek arızaların İMOSAB tarafından verilen süre içerisinde düzeltilmesi ve onarımı Yüklenici sorumluluğundadır. Ancak; Yüklenici’ye haber verilmesi işletmenin devamlılığını engelleyecek ise, İMOSAB, Yüklenici’ye haber vermeden de bu kusuru kendisi düzeltebilir, onarabilir veya yaptırabilir ve bedelini Yüklenici’den tahsil eder.

- Kesin Hesap ve Kesin Hakediş

Kesin hakediş raporu sonunda, Yüklenici İMOSAB’a, borçlu çıkarsa, bu tutar öncelikle varsa hakediş alacaklarından veya Teminatlar’dan kesilir. Herhangi bir teminatının ve alacağının bulunmaması veya yetersiz kalması halinde; Yüklenici, İMOSAB’ın yazılı olarak yapacağı bildiriden itibaren on (10) takvim günü içinde, ayrıca ihtar ve hükme gerek kalmaksızın bu borcunu İMOSAB’a ödemek zorundadır. Aksi takdirde belirtilen sürenin bitim tarihinden itibaren T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle İMOSAB’ın her türlü alacağı hesap edilerek Yüklenici’den yasal yollar ile tahsil edilir.

- Kabul Edilmeyen İşler

  - Yüklenici tarafından alınacak malzemeye uygulanacak testlerde İMOSAB elemanının bulunması esastır. Testlere İMOSAB elemanı katılsın veya katılmasın malzemenin teknik şartnamelerine, TSE ve ISO ilgili standartlarına uygun olduğu test raporları üzerine yazılarak imalatçı firmaların onaylaması Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

  - İMOSAB kontrol görevlisinin Sözleşme ve İhale Dokümanlarına uygun olmadığı gerekçesiyle reddettiği makine, teçhizat, malzeme, imalat vb. işler ile ilgili olarak Yüklenici, kontrol görevlisinin bu yoldaki tebligatına en çok üç (3) gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. Bu itiraz İMOSAB tarafından tetkik edilerek ret veya kabul edilir.

  - Yüklenici tarafından temin edilen makine, teçhizat ve malzemelerin uygun olmaması durumunda oluşacak gecikmeler için süre uzatımı verilmez ve Sözleşme’nin ilgili cezai hükümleri uygulanır. Yenisi sağlanıncaya veya imalatı yapılıncaya kadar İMOSAB, reddedilen makine, teçhizat ve malzemeyi alıkoyabilir ve bunlar için ödediği bedeli Yüklenici’den geri isteyebilir.

  - Reddedilen makine veya teçhizatın yenisi yerine monte edilinceye kadar bunları alıp götürmemesi ve eğer çalışıyorsa, çalışmasına devam ettirmesi Yüklenici’den istenirse, Yüklenici bunları çalıştırmak zorundadır. Yenisini getirinceye kadar bunların çalışmalarından dolayı her ne nam ve suretle olursa olsun Yüklenici hiçbir istemde bulunamaz.

  - İMOSAB kontrol görevlisinin Sözleşme ve İhale Dokümanlarına uygun olmadığı gerekçesiyle reddettiği makine, teçhizat, malzeme, imalat vb. işler ile ilgili olarak Yüklenici, kontrol görevlisinin bu yoldaki tebligatına en çok üç (3) gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. Bu itiraz İMOSAB tarafından tetkik edilerek ret veya kabul edilir.

- Malzemelerin Taşınma, Muhafaza ve İadesi

  - İMOSAB’ın, tahsis ettiği malzemeler ve sökülen malzemeler, İş’in devamı süresince, İMOSAB’ın muvafakati alınmadan başka yere götürülemez veya başka sahada kullanılamaz. İMOSAB tarafından, Kısım’ da yapılacak kontrol neticesinde eksik malzeme tespit edildiğinde bu eksik malzemelerin öncelikle beş (5) gün içerisinde İş Yeri’ne getirilmesi istenir ve söz konusu eksik malzemelerin bedeli tespitin yapıldığı yıla ait öncelikle İMOSAB Birim Fiyatlarındaki bedeli, bu tabloda yok ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya ilgili kurum birim fiyatlarında yer alan malzeme bedeli veya İMOSAB’ın temin ettiği fatura bedeli üzerinden (hangisi daha yüksekse) hesaplanır. Eksik malzeme bedeli Yüklenici’nin İMOSAB nezdindeki tüm hak ve alacaklarından bunların karşılamaması durumunda malzeme bedeli Teminatlar’dan bloke edilir. Söz konusu eksik malzemelerin beş (5) gün içinde İş Yeri’ne getirilememesi durumunda malzeme bedeli bu blokeden karşılanır.

  - İMOSAB’ın, tahsis ettiği malzemeler ve sökülen malzemelerden, İş’in son yapılacak kesin metraja göre artanı İMOSAB’a kusursuz, hasarsız ve sağlam olarak aynen iade ve teslim edilir. Bu malzemeler, İMOSAB’ın belirleyeceği adrese teslim edilir. Bu malzemelere ayrıca nakliye bedeli adı altında bir ödeme yapılmaz.

  - İş’in tamamlanması, tasfiyesi veya feshi durumunda, kesin ölçümler sonucu Yüklenici zimmetinde kaldığı tespit edilen malzemelerin İMOSAB’a iadesi için, Yüklenici’ye yazı ile tebligat yapılarak, malzemelerin İMOSAB’a teslim edilmesi istenir. Yüklenici, zimmetinde kalan malzemeleri kesin hesap yapımı süresince teslim etmediği taktirde, iade ve teslim edilmeyen bütün malzemeler için İMOSAB, Yüklenici’nin İMOSAB nezdindeki tüm işlerine ait tamamen veya kısmen ödenmemiş hakedişlerine ve bu ihale konusu İş’e ait Teminatlar’ına el koymaya ve bunları mahsubun yapıldığı yıla ait öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarında veya ilgili kurum birim fiyatlarında yer alan malzeme bedeli veya İMOSAB’ın temin ettiği fatura bedeli üzerinden mahsup etmeye yetkilidir.

- Donanımın Mülkiyeti ya da Faydası

  - Sözleşme’nin gereği gibi yerine getirilmesini sağlayacak iş makinesi, teçhizat, araç, gereç, donanım, alet ve takımlar üzerinde herhangi bir takyidat olmayacaktır. Sözleşme’nin devamı süresince de Sözleşme kapsamındaki İşler’in tatmin edici bir şekilde uygulanması için gerekli olan iş makinesi, teçhizat, araç, gereç, donanım, alet ve takımlar üzerinde başka hiçbir ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz rehin ya da ipotek ve herhangi bir takyidat olmayacaktır.

  - Yüklenici tarafından uygulama için temin edilen ve İş Yeri’ne getirilen malzemelere ait sevk irsaliyesi veya faturalar ile test raporlarının aslı İMOSAB tarafından görülecek, “aslı görülmüştür” ibaresi taşıyan sureti İMOSAB tarafından alınacaktır.

  - Hakedişe esas durum tespit tutanaklarına, birim fiyat tariflerine uygun olarak tamamlanmış ve kesin ölçümlemeleri yapılmış İş kalemleri dâhil edilecektir.

- Teminata İlişkin Hükümler

  - Kesin Teminat

    - Yüklenici bu iş için Kesin Teminat olarak Sözleşme Bedelinin %10 ‘ u ( On)  oranında …………TL(………….TL)’lık Kesin ve Süresiz Banka Teminat Mektubu verecektir. İMOSAB’ın kabul etmesi halinde teminat mektubu yerine nakit teminat verilebilir. Yüklenici İMOSAB’ın bu talebini karşılamak zorundadır. Yüklenici bu sözleşme kapsamında Kesin Teminat olarak ……….TL (……………….TL)’lık  teminat mektubu vermiştir.

    - Yüklenici’nin talep etmesi ve İMOSAB’ın uygun görmesi durumunda teminat olarak Kesin Teminat Mektubu yerine İMOSAB, Sözleşme’nin 19.1.1. maddesinde düzenlenen teminat tutarı kadar teminat bedelini Yüklenici’nin Hakediş Belgesi’nden doğan ödemesinden kesecek ve söz konusu tutarı nakit teminat kesintisi (“Nakit Teminat”) olarak tutacaktır. Söz konusu tutarın, Sözleşme’de belirlenen teminat tutarını karşılamaması durumunda, teminat tutarı karşılanana kadar müteakip Hakediş Belgeleri’nden kesintiler yapılacaktır.

  - Teminatlar’ın Geri Verilmesi

    - İş’in, Sözleşme ve İhale Dokümanları’na uygun olarak yerine getirilmesinden ve geçici kabul tutanağında belirtilen İş’e ait eksik ve kusurların giderilmesinden, Yüklenici’nin İş’ten veya İMOSAB nezdinde gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmekte olduğu tüm İşler’den dolayı İMOSAB’a herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten, Yüklenici’nin Sözleşme kapsamında istihdam ettiği işçilerden alınmış tüm işçilik hak ve alacakları ile iş kazaları ve benzeri durumlardan dolayı hak edilmiş ve hak edilecek her türlü alacak ve tazminattan dolayı ödeme yapıldığını gösteren ibranamenin İMOSAB’a sunulmasından, SGK’dan ilişiksiz belgesi getirilmesinden ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından ve Sözleşme’de öngörülen diğer hallerin Yüklenici tarafından yerine getirilmesinden sonra alınmış olan Teminatların ½’si iade edilecek, kalan diğer ½ ‘si garanti süresi sonunda Yüklenici’ye iade edilecektir.

    - Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde Kesin Teminat Mektubu ve varsa Ek Kesin Teminat Mektubu iade edilmez:

i) 	Sözleşme konusu İş’in, Sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirilmemesi veya eksik ve kusurların giderilmemesi,

ii)	Sözleşmenin 29.1 maddesinde belirtilen garanti süresinin dolmamış olması,

iii) 	Yüklenici’nin Sözleşme konusu İş’ten veya İMOSAB nezdinde gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmekte olduğu diğer işlerden dolayı İMOSAB’a herhangi bir borcunun veya bu konuya ilişkin davasının bulunması,

iv)	Yüklenici’nin veya İMOSAB tarafından Yüklenici’nin Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verildiği hallerde Alt Yükleniciler’inin işçilerine ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ve her türlü işçilik alacaklarından dolayı borcunun veya bu konuya ilişkin davasının bulunması,

v)	Yüklenici’nin veya İMOSAB tarafından Yüklenici’nin Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verildiği hallerde Alt Yükleniciler’inin SGK prim borçlarının veya bu konuya ilişkin davasının bulunması,

vi)	Yüklenici’nin veya İMOSAB tarafından Yüklenici’nin Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verildiği hallerde Alt Yükleniciler’inin işçilerinin iş kazasına uğraması veya bu konuya ilişkin davasının bulunması,

vii)	Yüklenici’nin veya İMOSAB tarafından Yüklenici’nin Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verildiği hallerde Alt Yükleniciler’inin sebep olduğu herhangi üçüncü şahıs hasarı bulunması veya bu konuya ilişkin davasının bulunması,

viii)	Yüklenici’nin veya İMOSAB tarafından Yüklenici’nin alt yüklenici çalıştırılmasına izin verildiği hallerde Alt Yükleniciler’inin yaptığı İş ile ilgili asgari işçilik oranını tutturamamış olması,

ix)	İşbu Sözleşme’nin 8. maddesindeki bilgi ve belgelerin hiç verilmemiş olması veya eksik verilmiş olması.

x)	Sözleşme konusu İş’in yapılması ile ilgili olarak İMOSAB tarafından herhangi bir kişi, kurum veya kuruluşa verilmiş her türlü teminatların komisyon masrafları Yüklenici’nin hakedişlerinden kesilecektir. İMOSAB tarafından verilen bu tür teminatlar geri alınana kadar Yüklenici’nin Teminatları iade edilmez.

xi)	 Sözleşme’de öngörülen diğer hallerin de gerçekleştirilmemiş olması.

  - Yüklenici, İMOSAB tarafından alınan Teminatlar’ın haczedilmemesi ve üzerine ihtiyati tedbir konulmamasını sağlayacaktır.

- Yüklenici’nin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları

  - Yüklenici, İş’in ifa edilmesine yönelik olarak istihdam edeceği tüm personelin doğrudan ve tek başına işverenidir. Yüklenici, İş’in ifası sırasında hiçbir şekilde sigortasız personel çalıştırmayacak, tüm personelini SGK’ya bildirecektir. Yüklenici, personelinin normal ve fazla mesai ücretlerini, bilcümle özlük haklarını zamanında ve tam olarak ödeyecek, bunlarla ilgili her türlü ücret, SGK, maliye, vergi daireleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, belediyeler ve sair makamlara karşı bilumum prim, vergi, resim, harç ve sair yükümlülüklerini yürürlükteki ilgili Mevzuat hükümlerine uygun, zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirecektir.

  - Yüklenici, işbu madde kapsamında personeline ve/veya ilgili kurumlara yapması gereken ödemelerin eksik ve/veya geç ödenmesi halinde tahakkuk edecek tüm tazminat ve cezalardan münhasıran sorumlu olup, bunlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

  - Yüklenici, ilgili yasal Mevzuat uyarınca kendi personelini istihdam eden olarak sorumlu olacak ve kendi personelinin görevini ifa ederken İMOSAB’a ve/veya üçüncü kişilere verdiği zararları tazmin edecek, personelinin görevini ifa ederken objektif özen ve dikkat göstermesini sağlayacak, denetleyecek ve kontrol edecektir. Yüklenici, İş’in ifası sırasında kendi personelinin sebep olduğu her türlü kaza nedeniyle; kendi personelinin, İMOSAB personelinin ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zararın tazmininden, üçüncü şahıslara, resmi makamlara ve İMOSAB’a karşı doğrudan doğruya tek başına sorumlu olduğunu, bu kapsamdaki hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve İMOSAB’a rücu hakkının bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

  - Yüklenici, personelinin İş’i ifa ederken uğrayabileceği iş kazasında yaralanma ya da ölüm nedeniyle, personel ya da yakınları tarafından açılacak davaların cezai, mali ve hukuki sonuçlarından, SGK’nın bu sebeple bağladığı maaş ve yaptığı masrafların ödenmesinden, personelin açtığı bilcümle davalar sonucu belirlenecek tazminat ödemelerinden müstakilen ve münhasıran sorumlu olacaktır.

  - Yüklenici, İş’in ifası sırasında ilgili Mevzuat’a uygun olarak çalışma koşulları ve mevcut kanun, tüzük, yönetmeliklere göre işverence alınması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü emniyet tedbirlerini bizzat almakla yükümlüdür. Bu hususta İMOSAB’ın herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu söz konusu değildir. İlgili tedbirlerin alınmamasından doğacak maddi, manevi, cezai ve her türlü hukuki sorumluluk Yüklenici’ye aittir.

  - Yüklenici personeli, İMOSAB’ın İş Yeri’ndeki çalışma koşul ve esasları ile disiplin kurallarına uymakla yükümlüdür. Yüklenici personeli, İMOSAB’ın personeline ve/veya İMOSAB’ın diğer yüklenicilerinin personeline karşı iş adabına aykırı davranışlarda bulunmayacak ve uyumsuzluk yaratmayacaktır. Böyle bir aykırılığın meydana gelmesi durumunda, İMOSAB’ın talebi üzerine işbu aykırılığa neden olan personel yerine başka bir personel görevlendirilecektir.

  - Yüklenici, kendisinin ve/veya personelinin ve/veya ifa yardımcılarının eylem ve/veya işlemlerinden de İMOSAB’a karşı onlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Şüpheye mahal verilmemesi adına belirtilmelidir ki; Yüklenici ile söz konusu personel ve/veya ifa yardımcılarının ilişkisi sona erse dahi, Yüklenici İMOSAB’a karşı söz konusu kişilerin eylem ve/veya işlemlerinden sorumlu olmaya devam edecektir.

  - Yüklenici Sözleşme konusu İş ile ilgili olarak SGK asgari işçilik oranını tutturmak zorundadır. Bu sebeple Yüklenici, İMOSAB’ın tabi olduğu SGK asgari işçilik oranına aynen tabidir. Yüklenici’nin Sözleşme konusu İş’le ilgili olarak yaptığı hakedişlerin toplam miktarına, İş’in tabi olduğu asgari işçilik oranı uygulanarak bulunan asgari işçilik tutarının veya SGK’nın İMOSAB’a bildirdiği asgari işçilik tutarının Yüklenici’nin bu İş dolayısı ile SGK’ya bildirdiği işçilik tutarlarından küçük olması halinde aradaki fark işçilik Yüklenici’nin hakedişlerinden veya Teminatlar’dan kesilir. Hakediş alacaklarının veya Teminatlar’ın bu tutarı karşılamaması durumunda fark tutarını Yüklenici derhal ödemeyi taahhüt eder.

  - İMOSAB, Yüklenici tarafından Sözleşme konusu İş’le ilgili olarak SGK’dan ilişiksiz yazısı alınmadan Yüklenici’nin Teminatlar’ını serbest bırakmayacaktır. Teminatlar’ın, fark işçilik tutarını karşılamaya yetmemesi halinde Yüklenici’nin hakediş alacaklarının yeter kısmı teminat olarak tutulur.

- Yüklenici’nin Sözleşme Konusu İş ile İlgili Çalıştıracağı Alt Yükleniciler’e İlişkin Sorumlulukları

  - Yüklenici, İş’in gerçekleştirilebilmesi için, İMOSAB’ın işbu Sözleşme’ye uygun olarak önceden yazılı onayını almaksızın Sözleşme konusu İş’in ifası için gerekli üçüncü kişi/firma ya da kişi/firmaları alt yüklenici (“Alt Yüklenici/Yükleniciler”) olarak çalıştıramaz.

  - İMOSAB, Yüklenici’nin kendisine bildireceği yeni bir Alt Yüklenici’yi kabul edip etmemekte veya herhangi bir zamanda Alt Yüklenici’nin değiştirilmesini talep etmekte serbesttir.

  - Yüklenici, İMOSAB’ın onayı ile Alt Yüklenici çalıştıracak ise, Sözleşme yürürlükte olduğu süre içerisinde, Alt Yüklenici’nin ve/veya Alt Yüklenici’nin personelinin yaptırdığı işte ortaya çıkabilecek arıza, hata ve ayıplar ile Alt Yüklenici’nin çalışanlarının verdiği zararlar da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler ile ilgili İMOSAB’a karşı Alt Yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur. Şüpheye mahal verilmemesi adına belirtilmelidir ki; Yüklenici ile Alt Yükleniciler’in ilişkisi sona erse dahi, Yüklenici İMOSAB’a karşı Alt Yükleniciler’in eylem ve/veya işlemleri sonucu ortaya çıkan arıza, hata ve ayıplardan sorumlu olmaya devam edecektir.

  - Yüklenici, Alt Yükleniciler’in ve/veya Alt Yüklenici’nin personelinin yaptığı bütün eylem ve işlerden İMOSAB’a karşı Alt Yüklenici ile müteselsil sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yüklenici, işbu Sözleşme’de düzenlenen tüm yükümlülüklere Alt Yüklenici’nin ve Alt Yüklenici’nin personelinin de uymasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alt Yükleniciler’in İMOSAB tarafından kabul edilerek onaylanması, Yüklenici’nin işbu maddede belirtilen müteselsil sorumluluğunu hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacak veya azaltmayacaktır.

  - İMOSAB, Alt Yükleniciler aracılığı ile yapılmasını sakıncalı gördüğü herhangi bir iş bölümünün doğrudan doğruya Yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. İMOSAB kendisi tarafından onaylanmış olmasına rağmen Alt Yüklenici tarafından yerine getirilen işlerin Sözleşme hükümlerine uygun olmadığı kanaatine varırsa, Yüklenici’den bu hususların Sözleşme’ye uygun hale getirilmesini isteme hakkına sahiptir.

  - Yüklenici, Alt Yüklenici’nin personelinin, yardımcı şahıslarının ve misafirlerinin İMOSAB’ın çevre, iş sağlığı, iş güvenliği iç yönetmeliğine ve EK-11’de yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği/Çevre Ek Sözleşmesi hükümlerine tam olarak uymalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu yönetmeliğe ve İş Sağlığı Ve Güvenliği/Çevre Ek Sözleşmesi’ne aykırı davranılması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar, İMOSAB’ın tazminat talep hakkı saklı kalması kaydı ile Yüklenici’ye aittir.

  - Alt Yükleniciler’in işçilerinin iş kazasına uğraması halinde Yüklenici’nin Teminatlar’ı serbest bırakılmaz ve alacakları nakit teminat olarak tutulur. İş kazasından kaynaklı her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk gayri kabulü rücu olmak üzere Yüklenici’ye aittir. İş kazası olması halinde SGK tarafından açılacak rücu davaları ve kazazede işçi veya işçi yakınları tarafından açılacak her türlü maddi ve manevi tazminat talepleri ile maddi ve manevi tazminat davaları sonucu hükmedilecek tüm ödemelerden bu davalar sebebiyle İMOSAB’ın katlandığı hür türlü masraflar da dahil olmak üzere Yüklenici sorumludur. Yüklenici bu tür ödemeleri derhal yapmayı ve İMOSAB’ı herhangi bir yükümlülük altında bırakmayacağını taahhüt etmiştir. İMOSAB bu davalarla ilgili herhangi bir bedel ödemek zorunda kalırsa ödediği bedeli Yüklenici’nin alacaklarından keser. İMOSAB, alacakların yetmemesi durumunda Teminatlar’ını gelir kaydeder. İMOSAB’ın ödemek durumunda kaldığı bedeller halen karşılanmaz ise bakiye kalan tutar için Yüklenici’ye rücu eder.

  - Alt Yüklenici’nin Sözleşme konusu İş’te çalıştırılacak personelle ilgili diğer sorumluluklarında ve buna ilişkin şartlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

- Yüklenicinin ve Alt Yüklenici’nin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

Yüklenici ve/veya Alt Yüklenici tarafından, üstlenilen İş’in teknik sorumluluğa ilişkin hususlarda işbu Sözleşme ve İhale Dokümanları’nda düzenlenen hükümler uygulanır. Bu sorumluluk, İş’in Sözleşme’nin 14. maddesine göre gerçekleştirilecek olan kesin kabulden itibaren on beş (15) yıl süreyle müteselsilsen devam eder.

- Teknik Personel Bulundurulması

  - Yüklenici, İş’e başlama tarihinden itibaren aşağıda unvanlarıyla birlikte belirtilen adette teknik personeli Sözleşme süresince İş Yeri’nde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.

Yapım Aşamasında;

| KİŞİ SAYISI | POZİSYONU | MESLEKİ ÜNVANI | MESLEKİ ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proje Müdürü | İnşaat Mühendisi | En az 10 yıl benzer işlerde deneyimli olacak |
| 1 | Harita Etüt Koordinatörü | Harita Mühendisi | En az 5 yıl benzer işlerde deneyimli olacak |
| 1 | Saha Etüt Elemanı | Alet Operatörü | En az 5 yıl benzer işlerde deneyimli olacak |
| 2 | Saha Uygulama Amiri | Formen | En az 10 yıl benzer işlerde deneyimli olacak |

  - Mesleki deneyim için özel sektörde geçen deneyim süresi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edilir.

  - Ayrıca personelin mezuniyet belgesi (diploma veya geçici mezuniyet belgesi) İMOSAB’a verilecektir.

  - Yüklenici, Alt Yüklenici çalıştırıldığı takdirde Sözleşme’de Yüklenici için belirtilen hükümlerin Alt Yüklenici(ler) tarafından da yerine getirilmesini sağlayacağını taahhüt eder.

  - Yüklenici, yukarıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı takdirde; cezalı çalışma süresi on (10) günü geçmemek ve teknik personeli bulundurulmadığı durumda ceza kesilmekle birlikte, İş’in Yüklenici tarafından durdurularak İMOSAB’a derhal haber vermek kaydıyla, her bir eleman için ayrı ayrı olmak üzere, ceza kesim gününde yürürlükte olan aylık brüt asgari ücretin ¼’i  (dörtte biri)’ne tekabül eden günlük ceza, müteakiben düzenlenecek hakedişten kesilir, hakediş alacağının bulunmaması durumunda Teminatlar’dan kesilir.

  - Yüklenici, yukarıdaki teknik elemanların isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden taahhütname, sertifika vb.) teknik personel bildirisi ile birlikte İmza Tarihi’nden itibaren beş (5) gün içinde İMOSAB’a yazılı olarak bildirmek mecburiyetindedir. İMOSAB, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on (10) gün içinde Yüklenici’ye tebliğ eder. İMOSAB tarafından bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Aksi halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve İMOSAB herhangi bir ihtar yapmaksızın İş’i durdurma yetkisini kullanır.

  - İş’in teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu İMOSAB tarafından kabul edilmiş vekil bırakarak izin kullanabilir; bu personeller dışındakilerin izin kullanma prosedürü Yüklenici tarafından Sözleşme kapsamında belirtilen İş’in İş Programı’ndan belirlenen sürelerde bitirilmesi göz önüne alınarak düzenlenir.

- Teknik Personel ile İlgili Teyitler

  - Yüklenici Sözleşme’nin 14. maddesine göre gerçekleştirilecek olan kesin kabule kadar, şirket yapısını muhafaza ettiğine ilişkin aşağıdaki teyitleri yerine getirecektir.

  - Yüklenici’nin istekli sıfatıyla ilk ihale yeterliliği kapsamında bulundurmak zorunda olduğu anahtar teknik personeli halen bünyesinde bulundurduğuna dair teyidi İMOSAB’ın talebi halinde getirmek zorundadır. Yüklenici bu teyit yazısını uygun zamanda getirmediği takdirde, İMOSAB işbu Sözleşme’nin 13. maddesinde öngörülen cezayı uygular.

  - Söz konusu personelde değişiklik olması halinde ise Teklif Daveti’nde belirtilen özellik ve şartlara haiz başka bir personeli bünyesinde bulundurduğuna dair kanıtlayıcı belgeleri, işbu Sözleşme’nin 20. maddesi hükümlerini de dikkate alarak İMOSAB’a verecektir.

  - Yüklenici detay bilgilerini İMOSAB’dan aldığı, üzerinde İMOSAB ve Yüklenici isim ve logoları yer alan fosfor bantlı iş tulumları, yelekleri ve iş ayakkabılarının Yüklenici ve Alt Yüklenici personeli tarafından giyilmesini temin edecektir.

- Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

  - İş’in, Sözleşme ve İhale Dokümanları ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince İş Yeri’nde bulundurulacak İMOSAB’ın belirleyeceği kontrol görevlisi/görevlileri tarafından denetlenir. Kontrol görevlisinin Sözleşme ve İhale Dokümanları ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. Ancak, İş’in kontrol görevlisi denetimi altında yapılmış olması, Yüklenici’nin, üstlenmiş olduğu İş’i bütünüyle Sözleşme ve İhale Dokümanları ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

- İş’in, İş Yeri’nin ve Malzemenin Korunması ve Sigortalanması

  - İMOSAB Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ndeki hükümler dâhilinde; Yüklenici, İş Yeri’ndeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre İş’e başlama tarihinden Sözleşme’nin 13. maddesine göre gerçekleştirilecek olan kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı;

A- (All risk) sigortası,

B- İş Yeri’nde çalışan personeller için İMOSAB mali mesuliyet sigortası,

C- 3.şahıslara verilebilecek her türlü zararın tanzimi için 3. şahıs mali mesuliyet sigortası yaptırmak zorundadır.

  - Yüklenici, en geç İş Yeri açılış tarihine kadar lehtarı İMOSAB olacak şekilde sigortaları yaptırarak poliçelerini İMOSAB’a teslim etmez ise; bu sigortalar İMOSAB tarafından yaptırılarak sigorta şirketine yapılan peşin veya taksitler halindeki ödemeye göre ilgili sigorta şirketine yapılacak olan ödemeler Yüklenici’nin hakedişinden kesilir.

  - Yüklenici’nin İş ve İş Yeri’nin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde yer alan hükümler uygulanır.

  - Yüklenici tarafından yaptırılacak sigorta poliçelerin kapsamı iş bu sözleşme ve eklerindeki kapsama uygun olacaktır.

  - Yüklenici tarafından yaptırılan sigortaların kapsamı ile ilgili olarak İMOSAB gerek görmesi halinde inceleme yaptırabilir. Yüklenici, İMOSAB’ın sigorta kapsamı ile ilgili düzenleme ve değişiklik taleplerini dikkate almakla ve İMOSAB’ın değişiklik taleplerini İMOSAB talebini müteakip vakit kaybetmeksizin derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

  - Yüklenici İMOSAB tarafından verilecek malzemeleri de ambar teslim bonosu üzerinde belirtilen bedeli üzerinden sigorta yaptırmak zorundadır.

  - Poliçenin lehtarı (menfaattarı) İMOSAB’tır. İMOSAB’ın, izni olmadan iptal, fesih ve İMOSAB aleyhine tadil edilemez. Bir hasar durumunda, hasar tazminatı İMOSAB’a veya İMOSAB’ın izniyle Yüklenici’ye ödenir.

  - Yüklenici İş’in tamamını veya bir kısmını Alt Yüklenici’ye yaptıracak ise lehtarı İMOSAB olmak kaydı ile poliçeyi Alt Yüklenici’sine yaptırabilir.

  - Sigortalama ile ilgili bir hasar meydana gelmesi durumunda, Yüklenici hasarın sigorta şirketine kanıtlanmasını sağlayacak ve bunu takiben sigorta ile ilgili tazminatın ödenmesini beklemeksizin hasarın giderilmesini temin ederek, İş Programı’na uygun olarak ikmalini sağlayacaktır.

- Mücbir Sebep

  - Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, etkilenen Taraf’ın kontrolü dışında gelişen, etkilenen Taraf’ın gereken özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, öngörülemeyen veya kaçınılmaz olan, etkilenen Taraf’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran ve etkilenen Taraf’tan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmeyen tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, Sözleşme’nin imzalanması anında mevcut olmayan ancak Sözleşme’nin imzalanmasından sonra ortaya çıkan Sözleşme’nin ifasına doğrudan etki eden devlet tahditleri, grev, lokavt ve salgın hastalık halleri mücbir sebep (“Mücbir Sebep”) olarak değerlendirilecektir. Mücbir Sebep halinin devamı süresince, Taraflar’dan herhangi biri diğerine karşı, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu olmayacak, Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan sorumlulukları askıda kalacaktır. Mücbir Sebep’e maruz kalan Taraf derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebep’in olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için gereken işlemleri yerine getirecektir. Mücbir Sebep’in bildirim süresi Yüklenici için yirmi (20) günden fazla olamayacaktır. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.

  - Taraflar söz konusu Mücbir Sebep etkileri ortadan kalkar kalkmaz derhal ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye mecbur olacaktır. Mücbir Sebep etkilerinin 180 (Yüzseksen) günden fazla devam etmesi durumunda Taraflar işbu Sözleşme’yi karşı Taraf’a tazminat, zarar, ziyan yahut herhangi bir nam altında hiçbir ilave ödeme yapma yükümlülüğü bulunmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. Tereddüde mahal vermemek üzere, Yüklenici, Mücbir Sebep ve olağanüstü hallerin işbu Sözleşme’nin 30.1. maddesinde belirtilen Mücbir Sebep halleri ile sınırlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  - Mücbir Sebep ile ilgili Sözleşme’de yer almayan hususlar ile ilgili İMOSAB Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde yer alan hükümler uygulanır

- Garanti Süresi

  - Garanti süresi, kesin kabulden sonra 24 (Yirmidört) ay olup, bu süre Sözleşme’nin 13. maddesine uygun olarak gerçekleştirilecek kesin kabul tarihinden itibaren başlar (“Garanti Süresi”). Yüklenici, Garanti Süresi’nce, tüm İşler, mallar, malzemeler ve yedek parçaların mülkiyet, tasarım, malzemeler ve işçilik bakımından ayıplardan ari olacağını ve tüm hususlarda Sözleşme, sözleşme eklerine ve İhale Dokümanları’nda yer alan hükümlere uyum sağlayacağını garanti eder.

  - Yüklenici, alınan tüm garanti ve taahhütlerin makul ve ticari olarak müzakere ve kabul edilebilecek en uzun süre boyunca, ancak her halükârda Garanti Süresi’nden daha kısa bir süre olmamak koşuluyla, yürürlükte kalmasını sağlayacaktır. Yüklenici tüm garanti ve taahhütleri bütünüyle uygulayacaktır ve tüm garanti ve taahhütlerin gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak İMOSAB’a veya İMOSAB tarafından görevlendirilecek herhangi bir kişiye devredilebilir olmasını sağlayacaktır. Yüklenici, bahsi geçen tüm garanti ve taahhütlerin; her bir unsur, Alt Yüklenici’nin kimliği ve ilgili garanti veya taahhüt süresi bakımından dökümünü içeren bir listesini, her bir garanti veya taahhüt belgesinin onaylı sureti ile birlikte, İMOSAB’a sağlayacaktır.

- Yüklenici’nin Tazmin Sorumluluğu

  - Sözleşme’nin 13. maddesine halel gelmeksizin, Yüklenici, işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerinden herhangi birisini kusuru, kastı veya ihmali veya dikkatsizliği sebebiyle kısmen ve/veya tamamen yerine getirmemesi ve/veya eksik yerine getirmesi ve/veya yerine getirmekte gecikmesi ve/veya yürürlükte bulunan Mevzuat’a aykırılıktan ve/veya kasıtlı veya kusur veya ihmalden veya dikkatsizlikten dolayı ortaya çıkmış ve/veya çıkabilecek olan doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan ötürü ve bunların yanı sıra üçüncü kişilerin hak ve taleplerinden kaynaklanan her türlü hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğun Yüklenici’de olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir zararın meydana gelmesi halinde Yüklenici, İMOSAB’ın uğrayacağı ve mahkûm edileceği her türlü ceza, masraf, tazminat ve/veya her ne ad altında olursa olsun yapacağı tüm ödemeleri, İMOSAB’ın ilk yazılı talebini takiben derhal nakden ve defaten ödeyeceğini ve tüm zararı karşılayacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, İMOSAB’ın işbu madde kapsamında ve/veya İMOSAB’ın, Yüklenici’nin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine aykırılığı sebebiyle doğan her türlü zararları ve/veya ödemek zorunda kalacağı her türlü ceza ve fer’ileri için Yüklenici’ye rücu hakkı olduğunu ve Yüklenici’nin kendisine başvurulması ile birlikte ilgili ödemenin Yüklenici tarafından İMOSAB’a derhal İMOSAB’ın ilk talebinde nakden ve defaten yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  - İşbu Sözleşme’de Yüklenici tarafından yapılacağı taahhüt edilen ödemelerin ve/veya tazminat ve/veya cezaların herhangi bir sebeple İMOSAB tarafından ödenmek zorunda kalınması halinde, bu ödeme tutarları, ticari faiziyle birlikte, İMOSAB’ın ilk talebinde ve herhangi bir def’i ve itiraz ileri sürülmeksizin Yüklenici tarafından derhal karşılanacak veya varsa Yüklenici’nin İMOSAB’tan olan alacaklarından mahsup edilecektir. İMOSAB’ın işbu ödemeler için Yüklenici’ye ayrıca rücu etme hakkı saklıdır.

- Sözleşme’nin Feshi

  - Yüklenici’nin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini hiç veya gereği gibi ifa etmemesi veya geç ifa etmesi durumunda İMOSAB, (i) aynen ifa ve aynen ifaya kadar geçen her gün için Sözleşme Bedeli’nin %0,06 (onbindealtı) tutarında olmak üzere gecikme cezası (“Gecikme Cezası”) talep eder veya ifayı reddederek müspet zararını talep eder veya (ii) Sözleşme’yi derhal hüküm doğuracak şekilde feshederek Sözleşme’nin feshinden dolayı uğradığı tüm zararlarını ve buna ek olarak Sözleşme’nin feshine kadar geçecek sürede tahakkuk etmiş veya edecek olan Gecikme Cezası’nı talep eder. İMOSAB’ın Sözleşme’yi feshetmesi durumunda, İMOSAB’ın Sözleşme’nin feshinden dolayı uğradığı zararlar Gecikme Cezası’ndan mahsup edilemeyecek olup İMOSAB Gecikme Cezası’nı ve buna ek olarak da zararlarını ayrıca talep edebilecektir. Yüklenici’nin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini hiç veya gereği gibi ifa etmemesi durumunda veya geç ifa etmesi durumunda İMOSAB’ın işbu maddede öngörülen seçimlik haklarından aynen ifayı talep etmesi halinde, Yüklenici, İMOSAB tarafından bildirilecek süre içerisinde İMOSAB’ın söz konusu talebini yerine getirecek ve aynen ifanın gerçekleştiği tarihe kadar tahakkuk etmiş ve tahakkuk edecek tüm Gecikme Cezası’nı ödeyecektir.

  - Yüklenici’nin ölümü halinde, Sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek Sözleşme’den kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması kaydı ile Teminatlar’ı ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere İMOSAB’ın uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz (30) gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla Sözleşme devredilebilir.

  - Yüklenici’nin iflasının istenmesi, iflasın ertelenmesini istemesi veya konkordato istemesi ile hacir ya da vesayet altına alınması halinde, Sözleşme feshedilerek Sözleşme’nin 33. ve 34. maddesine göre işlem yapılacaktır.

  - Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile Yüklenici’nin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz (30) gün içinde Yüklenici’nin teklif edeceği ve İMOSAB’ın kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir.

- Sözleşme’nin Feshi Halinde Yapılacak İşlemler

  - Sözleşme’nin feshi halinde Yüklenici’nin tüm alacakları ve Teminatlar’ı dondurulur ve Sözleşme hükümlerine göre alacaklarının ve Teminatlar’ının durumu gözden geçirilerek Sözleşme hükümleri dahilinde çözülür

  - Yüklenici’nin de yazılı olarak davet edileceği günde, İMOSAB tarafından, resen tayin olunacak bir heyet marifetiyle yapılacak muayene ve tespit sonucunda, Sözleşme ve İhale Dokümanları’ndaki hüküm ve koşullara uygun bulunmayan İşler ile Sözleşme’ye dâhil olup fesih tarihine kadar yapılmış İşler ve Yüklenici’den teslim alınan malzemeler, düzenlenecek fesih protokolü ile tespit edilir. Yazılı bildirime rağmen Yüklenici veya vekili muayene ve tespitin yapılacağı günde inceleme yerinde hazır bulunmadığı ve tespite iştirak etmediği taktirde bu işlerin tespiti İMOSAB tarafından re’sen yapılır ve Yüklenici bu tespite hiçbir şekilde itiraz edemez.

  - Yüklenici haksız olarak ihtiyatı tedbir kararı alır ve Kesin Teminat Mektubu’nun ve varsa Ek Kesin Teminat Mektubu’nun ve diğer teminat mektuplarının paraya çevrilmesini veya gelir kaydedilmesini geciktirir ise gecikme tarihinden itibaren T.C. Merkez Bankasınca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle İMOSAB’ın her türlü alacağı hesap edilerek yasal yollarla tahsil edilir. Bu gibi hallerde mahkeme masrafları ve vekalet ücretleri Yüklenici’ye ait olacaktır.

  - Yüklenici İMOSAB’a borçlu çıkarsa, İMOSAB öncelikle Yüklenici’nin İMOSAB nezdinde doğan tüm hak, alacak ve Teminatlar’ından T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle alacağını tahsil eder. Karşılanamayan kısım için İMOSAB’ın, yazılı olarak yapacağı bildirimden itibaren on (10) takvim günü içinde, ayrıca ihtar ve hükme gerek kalmaksızın borcun ödenmesi ister.  Yüklenici bu borcu ödemediği takdirde, belirtilen sürenin bitiminden itibaren, T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen avans faizi uygulanmak suretiyle borcu hesap edilerek genel hükümlere göre tahsil edilir.

- Devir ve Temlik ve Kontrol Değişikliği

  - Sözleşmenin Devri: Sözleşme devredilemez.

  - Devir ve Temlik: Yüklenici, bu Sözleşme ile ilgili tüm hak ve alacaklarını, kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara veya başka bir firmaya İMOSAB’ın yazılı izni olmadan temlik edemez

  - Kontrol Değişikliği

Yüklenici, hisselerinin %51 (yüzde elli bir) veya daha fazlasına tekabül eden kısmını ya da doğrudan ya da dolaylı kontrol hakkı sağlayan yetkilerinin tamamını veya önemli bir kısmını üçüncü kişilere devrini ve bunun neticesinde ilgili şirketin kontrol yetkisinin müştereken veya münferiden söz konusu üçüncü kişiye geçmesini veya mevcut hissedarların çoğunluğunu kaybedecek şekilde başka bir şirketle birleşmesini (kontrol değişikliği), İMOSAB’ın ön yazılı izni olmaksızın yapamayacaktır.

- Değişiklik ve Feragat

# İşbu Sözleşme’ye ilişkin yapılacak tadil, kabul, değişiklik ya da ilaveler Taraflar’ın karşılıklı ve yazılı mutabakatı olmadıkça geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilmeyecektir. Feragat, feragat eden tarafından yazılı şekilde yapılmadıkça bağlayıcı değildir. İşbu Sözleşme tahtındaki haklardan herhangi birinin Taraflar’ca kullanılmaması veya bunların kullanılmasının ertelenmesi haklardan feragat olarak değerlendirilmeyecek ve söz konusu hakların tek başına veya kısmi olarak kullanılması, diğer hakların kullanılmasını engellemeyecektir.

- Anlaşmazlıkların Çözümü

# İşbu Sözleşme’nin kurulması, geçerliliği ve yorumu, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar arasında işbu Sözleşme’nin yorumundan, uygulamasından, Sözleşme’ye uyulmamasından, varlığından, geçerliliğinden veya sona ermesinden herhangi bir anlaşmazlık veya uyuşmazlık çıkması durumunda, Taraflar’dan biri diğerine uyuşmazlığın varlığına ilişkin yazılı bir ihbarda bulunabilecek ve Taraflar işbu uyuşmazlığın dostane yollarla çözümü için ellerinden gelen tüm makul çabayı gösterecektir. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın dostane yollarla çözülememesi halinde uyuşmazlığın çözümü için İnegöl mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

- Kişisel Verilerin Korunması

Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, işbu madde altında düzenlenenler ile sınırlı olmaksızın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “veri sorumlusu” ve “veri işleyen” için öngördüğü tüm yükümlülüklere uymak zorundadır.

Yüklenici, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında veya işbu Sözleşme’nin ifasıyla bağlantılı olarak İMOSAB hakkında öğrendiği, eriştiği veya herhangi bir şekilde elde ettiği kişisel verileri yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilecek, söz konusu kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini, bu verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve söz konusu verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır. İşlenen kişisel verilerin KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri barındırması halinde, Yüklenici ayrıca söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 K. No’lu kararında belirtilen önlemleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun konuyla ilgili ileride yayınlayabileceği kararlarında yer vereceği önlemleri almakla yükümlüdür. Yüklenici işbu Sözleşme kapsamında elde ettiği kişisel verileri işbu Sözleşme sona ermiş olsa dahi söz konusu veriler imha edilene kadar işbu maddede belirtildiği şekilde korumaya devam edecektir.

Yüklenici, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında veya işbu Sözleşme’nin ifasıyla bağlantılı olarak öğrendiği kişisel verileri ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine veya çalışanlarına işbu Sözleşme’nin ifası ile ilgili ve gerekli olduğu ölçüde verebilecek olup, işçilerinin ve çalışanlarının da Sözleşme’nin işbu maddedeki yükümlülüklerine uygun davranmasını temin etmek yükümlülüğündedir.

Yüklenici tarafından işbu sözleşme kapsamında elde edilen her türlü kişisel veri hiçbir suretle üçüncü kişilere ve/veya yurt dışına aktarılamaz. Üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarım kanuni olarak zorunluluk arz ettiğinde, Yüklenici söz konusu aktarımı öncesinde İMOSAB’a bildirmekle yükümlüdür.

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hukuki sebepler ortadan kalktığı takdirde Yüklenici, her halükârda re’sen veya İMOSAB’ın talebi üzerine söz konusu kişisel verileri ve bu verilerin izi veya uzantısı olabilecek her türlü veriyi, geri getirilemeyecek şekilde imha etmekle ve silinen kişisel verilerin erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür.

İMOSAB, işbu Sözleşme kapsamında iletilen her türlü kişisel veriye ilişkin bilgi talep ettiğinde, Yüklenici talep edilen bilgileri İMOSAB’a iletmekle yükümlüdür. Ayrıca Yüklenici, güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu kişisel verilere üçüncü kişilerce kanuni olmayan yollarla herhangi bir erişim sağlandığında veya kişisel veriler hukuka aykırı olarak üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğinde, bu durumu öğrendiği andan itibaren derhal İMOSAB’a bildirmekle ve söz konusu ihlalin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

Şüpheye mahal vermemek amacıyla; Yüklenici işbu madde altındaki yükümlüklere kendi çalışanları, danışmanları veya yetkilendirdiği kişilerin uymamasından dolayı doğrudan sorumlu olacaktır.

- Diğer Hususlar

  - Yüklenici, imalatların şartnamelere uyguluklarının denetlenmesi için KTŞ de belirtilen deneyleri gerçekleştirecek nitelikte laboratuvar kuracaktır. KTŞ de belirtilen miktarlarda ve sıklıkta deneyler yapılacaktır. Ayrıca Denetim Görevlilerinin talep etmesi durumunda ilave deneyler yapılacaktır. Yüklenici bu hizmetler için herhangi bir talepte bulunamaz.

  - Bitümlü Sıcak Karışım ve Plentmiks karışım imalatlarına başlanmadan önce karışım dizaynları İMOSAB’ a sunulacaktır.

  - Plentmiks karışımlar için mekanik plent tesisi OSB sınırları içerinde kurulacaktır. Mekanik Plent yeri, İMOSAB tarafından bedelsiz olarak yükleniciye verilecektir. Elektrik ve su ihtiyaçları İMOSAB tarafından sağlanacak olup, elektrik ve su kullanım bedelleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

  - Alttemel, temel, plentmiks alttemel ve plentmiks temel kullanılacak agrega malzemeleri İMOSAB tarafından bedelsiz olarak verilecektir.

  - Bitümlü Sıcak Karışım agregaları, bitüm ve yapıştırıcı vb. malzemeler yüklenici tarafında temin edilecektir. İmalatta kullanılacak B.S.K. malzemesi imalata girmeden önce İMOSAB kantarında tartımı yapıldıktan sonra serim yerine nakledilecek olup, akabinde boş darası tekrar İMOSAB kantarında tartılacaktır.

  - Çalışmalar sırasında her türlü trafik işaretlemeleri ve güvenlik tedbirleri Yüklenici tarafından bedelsiz olarak sağlanacaktır.

- Yürürlük

# Bu Sözleşme; İmza Tarihi’nde yürürlüğe girer. Otuzbeş (37) maddeden ibaret olan bu Sözleşme, İMOSAB ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../……/……… tarihinde bir (1) nüsha olarak imza altına alınmış olup, orijinali İMOSAB’ta kalmıştır. Aslı gibidir yapılmış bir kopyası da Yüklenici’ye verilmiştir.

| İMOSAB İNEGÖL MOBİLYA VE AĞAÇ İŞLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | YÜKLENİCİ |
| --- | --- |